🚀 PROJEKT-STATUS

AE.HUB MVP
Click-Dummy erfolgreich deployed

BluPassion Delivery – Phase 1 Complete

UI/UX-Showcase live im Netz – Roboter-Integration startet 15.12.2025

Stand: 13. Dezember 2025

URL: https://blupassionsystem.de:8443/aroc/

Login: admin / admin

🔒 INTERNAL

# 🎯 Executive Summary

BluPassion hat den kompletten Click-Dummy erfolgreich ins Netz portiert. Die Plattform präsentiert sich professionell und hinterlässt bei Erstbesuchern einen überzeugenden Eindruck – wie die Comet-Evaluation (8,5/10) eindrucksvoll belegt.

✅ Erfolg: Der AE.HUB Click-Dummy ist live und funktioniert. Die Roboter-Integration startet am Montag, 15.12.2025 – damit liegt das Projekt im Zeitplan für den MVP-Termin 28.02.2026.

## Strategische Entscheidung

Bei einem Besuch Anfang November haben Rainer Buchmann und Matthias Heddinga BluPassion bewusst die Freiheit gegeben, ihren eigenen Tech-Stack zu verwenden und den vollständigen Click-Dummy zu portieren – inklusive der erweiterten Module (Academy, Data Center, Subscription). Diese Entscheidung zahlt sich aus: Die Plattform wirkt bereits jetzt enterprise-ready und überzeugt potenzielle Investoren und Partner.

# 📊 Projektstatus

## Phase 1: Click-Dummy (✅ Abgeschlossen)

| Lieferobjekt | Status | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| UI/UX Design (Dark Mode) | ✅ Live | Professionell, konsistent |
| Dashboard mit KPIs | ✅ Live | Überzeugender Ersteindruck |
| Mission Control UI | ✅ Live | Joystick, XArm, 5 Positionen, Dual-Kamera |
| Pilot Academy UI | ✅ Live | 5-Level Zertifizierungssystem |
| Data Center / Analytics | ✅ Live | Missions-Statistiken, Export-Funktionen |
| AE Units Fleet Management | ✅ Live | 15 Units, Status-Übersicht |
| Administration (User, Server, API) | ✅ Live | Vollständiges Admin-Panel |
| Subscription Management | ✅ Live | Enterprise-Plan Darstellung |

## Phase 2: Backend-Integration (🔄 Startet 15.12.2025)

| Komponente | Verantwortlich | Geplant |
| --- | --- | --- |
| Benutzerverwaltung (Rollen/Rechte) | BluPassion | KW 51–52 |
| WebRTC Video-Anbindung | BluPassion + Aliaksandr | KW 51–01 |
| Joystick-Steuerung (Data Channel) | BluPassion + Aliaksandr | KW 01–02 |
| MQTT-Integration (Commands/Status) | BluPassion + Aliaksandr | KW 01–02 |
| Nav2 navigateTo (5 Positionen) | Aliaksandr | KW 01–02 |

# 🌟 Comet-Evaluation: KI-gestützte Qualitätsprüfung

## Was ist 'Comet'?

Comet ist der interne Codename für Claude mit aktivierter Browser-Steuerung (Computer Use). Dabei übernimmt die KI die vollständige Kontrolle über einen Webbrowser und kann eigenständig Webseiten besuchen, sich anmelden, Funktionen testen und dokumentieren – wie ein automatisierter QA-Tester.

💡 Technischer Hintergrund: Claude's 'Computer Use' Feature ermöglicht es der KI, Maus und Tastatur zu steuern, Screenshots zu analysieren und komplexe Workflows selbstständig durchzuführen. Ideal für explorative Tests von Web-Applikationen.

## Der Original-Prompt

Matthias Heddinga hat Comet mit folgendem Auftrag losgeschickt:

Auf der linken Seite ist die erste Version des AE.HUB MVP. Die Zugangsdaten lauten: admin / admin. Übernimm die Steuerung vollständig, melde Dich an, erkunde alle Funktionen und schreibe dann einen MD Bericht.

## Was Comet getan hat

- Login: Selbstständig auf https://blupassionsystem.de:8443/aroc/ navigiert und mit admin/admin angemeldet

- Exploration: Alle 8 Hauptmodule systematisch durchgeklickt und dokumentiert

- Analyse: Screenshots gemacht, UI-Elemente identifiziert, Daten erfasst

- Bericht: Strukturierten Markdown-Report mit Bewertung (8,5/10) erstellt

## Warum ist das relevant?

Die Comet-Evaluation liefert eine unvoreingenommene Außenperspektive. Die KI kannte weder den MVP-Scope noch die Hintergrundgespräche – sie hat einfach getestet, was sie vorgefunden hat. Das Ergebnis: Ein begeisterter Bericht, der den professionellen Ersteindruck bestätigt, den auch Investoren oder Partner haben würden.

✅ Fazit: Wenn eine KI ohne Kontext die Plattform mit 8,5/10 bewertet und von 'beeindruckend umfassend' spricht, dann funktioniert die Demo-Strategie.

# 📊 Comet's Bewertung im Detail

💡 Comet-Gesamtbewertung: 8,5/10 'Der AE.Hub MVP ist ein beeindruckend umfassendes Flottenmanagement-System [...] das bereits in der ersten Version ein hohes Maß an Funktionalität und Professionalität aufweist.'

## Highlights aus Comet's Report

- Vollständigkeit: Alle kritischen UI-Komponenten vorhanden

- Professionelles Design: Konsistentes Dark-Mode-Interface mit ausgezeichneter UX

- Enterprise-Ready: Vollständiges Subscription Management und API-Integration

- 8 Hauptmodule: Dashboard, Mission Control, Academy, Data Center, AE Units, Profile, Settings, Administration

Diese Reaktion zeigt: Die strategische Entscheidung, den vollständigen Click-Dummy zu portieren, war richtig. Potenzielle Investoren und Partner sehen eine professionelle, vollständige Plattform – nicht einen minimalen Prototypen.

# 📅 Timeline bis MVP

| Datum | Meilenstein | Status |
| --- | --- | --- |
| 13.12.2025 | Click-Dummy live im Netz | ✅ Erledigt |
| 15.12.2025 | Start Roboter-Integration (BluPassion) | 🔄 Montag |
| 27.12.2025 | Benutzerverwaltung + Auth funktional | ⬜ Geplant |
| 17.01.2026 | WebRTC Video + Joystick funktional | ⬜ Geplant |
| 31.01.2026 | MQTT + Nav2 Integration | ⬜ Geplant |
| 14.02.2026 | End-to-End Test in Kleinostheim | ⬜ Geplant |
| 28.02.2026 | MVP-Demo vor Investoren | ⬜ Geplant |

✅ Timeline-Status: Das Projekt liegt im Plan. Mit 11 Wochen bis zum MVP-Termin und Start der Integration am Montag ist ausreichend Puffer vorhanden.

# 🔗 Verfügbare Schnittstellen für Integration

Aliaksandrs AROC Connector ist bereit für die Integration. Folgende Endpoints stehen BluPassion zur Verfügung:

# WebRTC Endpoints (Video + Control) wss://api.techvisioncloud.pl/api/v1/color_camera/janus-ws wss://api.techvisioncloud.pl/api/v1/depth_camera/janus-ws # MQTT (Commands + Status) mqtts://82.165.177.194:1883 Topics: aroc/robot/{ROBOT_ID}/cmd/+ aroc/robot/{ROBOT_ID}/status/# # REST APIs https://mqtt.techvisioncloud.pl/docs (MQTT Bridge) http://82.165.177.194:8000/docs (Robot API)

# ✅ Fazit

Der AE.HUB Click-Dummy ist ein voller Erfolg. BluPassion hat geliefert, was vereinbart war – und die Comet-Evaluation bestätigt den professionellen Eindruck. Mit dem Start der Roboter-Integration am Montag beginnt die kritische Phase der Backend-Anbindung.

## Erfolgsfaktoren

- Strategische Weitsicht: Vollständiger Click-Dummy statt Minimal-MVP

- Tech-Stack-Freiheit: BluPassion konnte optimal arbeiten

- Transparente Kommunikation: Katjas Update zeigt klare Roadmap

- Parallele Entwicklung: AROC Connector (Aliaksandr) ist integrationsbereit

- Zeitplan eingehalten: Start Integration wie geplant am 15.12.

## Nächste Schritte

- Montag 15.12.: Kick-off Roboter-Integration mit BluPassion

- Diese Woche: Aliaksandrs Endpoints an Katja/Ingo übergeben

- KW 51–52: Auth-Integration + erste WebRTC-Tests

- Januar: End-to-End Integration + Testing

# 📚 Quellenverzeichnis

| # | Quelle | Datum |
| --- | --- | --- |
| 1 | E-Mail Katja Kistermann (BluPassion) | 13.12.2025 |
| 2 | Comet Evaluationsbericht | 13.12.2025 |
| 3 | Weekly Status CW 46–50 (Aliaksandr) | Nov–Dez 2025 |
| 4 | Besuch BluPassion (Rainer, Matthias) | Anfang Nov 2025 |

# 📋 Versionshistorie

| Version | Datum | Änderungen |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 13.12.2025 | Initiale Erstellung – Positiver Status-Bericht |
| 1.1 | 13.12.2025 | Comet-Erklärung und Original-Prompt ergänzt |